## Slide 1: AI 原生開發： 從流程到產品
FSC1 內部會議｜2026 年 10 月

## Slide 2: 一頁看懂：補強現行流程、先產品化「常發生、判斷少」的工作，對外先推診斷＋試點
情境
AI 讓寫程式變快，但需求、審查、上線還是人工速度；同業已經把類似能力做成產品在賣。
問題
我們已有一套 AI 協作開發流程，要怎麼把它變成可以重複銷售、重複交付的服務？
建議
補強流程的三個缺口，從四象限挑出最適合產品化的工作，以在地法規與可稽核關卡切入市場，先推「診斷＋陪你做試點」。
三個支持理由
差距分析 現行流程已涵蓋主要工作；補強關卡核准人、規則自動執行、上線後回饋 第 3–5 頁
優先順序 「常發生、判斷少」的工作最適合先交給 AI、先做成工具包 第 6–7 頁
市場驗證 同業主流是「預建資產＋顧問導入」；在地法規與可稽核關卡是我們的切入點 第 8–9 頁
今天要決定：四象限分類、試點案例、對外先推的方案、價格區間與人力、法規檢查清單的審閱（第 13 頁）。
本簡報不涉及任何客戶資料；AI 協助產出的內容對外前一律人工確認。

## Slide 3: 方向：開發流程要從「直線交棒」變成「循環」，AI 參與每一步，人在關卡上做決定
差距分析
以前：一條直線
需求分析
SA&D
開發
測試
上版／交付
維運
做完一段才交棒，退回一次就要重來
現在：一個循環
AI 協作
參與每一步
需求分析
SA&D
開發
測試
上版／交付
維運
瓶頸移位
寫程式變快後，需求、審查、上線這些人工步驟成了瓶頸。
交接靠檔案
每一步交出一份檔案，下一步直接接手，不必開會交接。
人在關卡上
AI 起草、檢查、執行；接受需求、核准上線由指定的人做。
概念依 Anthropic《The AI-Native SDLC Playbook》，第 3–9 頁；圖為自繪，不綁特定 AI 工具。

## Slide 4: 差距：現行流程已涵蓋主要工作，這次補強三件事：關卡有人簽、規則自動執行、上線後回饋
差距分析
階段
現行流程已有（保留）
這次補強
需求分析
AI 產出 Prototype、欄位清單、流程圖，IT Review
需求說明由 BA 主導對焦；「接受需求」指定核准人
SA&D
AI 產出 Use Case、ERD、API 規格、Test Plan
資安、法遵規範寫成 AI 自動套用的規則
開發
先 plan 再 code、限制修改範圍、Code Review
計畫核准留紀錄；團隊慣例寫成 AI 每次都讀的說明檔
測試
正向、反向、邊界案例；案例綁需求編號
自動測試通過才能進入審查
上版／交付
Release Note、Deploy Guide、rollback 計畫
合併與上線由自動關卡把關，沒有核准做不到
維運
—（流程到上版為止）
上線後異常由 AI 先診斷，寫成新需求回到第一步
一句話：不是重做，而是在現行流程上加三樣東西，讓它從「團隊的做法」變成「可以交給客戶的方法」。
對照基準：現行開發流程 v3與 Anthropic《The AI-Native SDLC Playbook》。

## Slide 5: 補強一：現行五個 Review Gate 全部保留，每一關補上「誰核准」和「怎麼確保一定經過」
差距分析
現行 Gate
對應關卡
誰核准
怎麼確保一定經過
需求文件確認
① 接受需求
產品負責人
接受或退回都留紀錄
SA／SD 文件確認
② 確認規格
產品負責人（高風險加技術主管）
規格與需求說明一起存檔
程式與相關文件完成
③ 核准計畫
工程師（高風險找架構師）
計畫核准前 AI 不能修改程式
完整測試報告與紀錄
④ 核准合併
程式負責人
沒有核准不能合併
上版／交付
⑤ 授權上線
發布經理
沒有授權，上線指令會被擋下
Review Checklist 同步補四項：法遵（個資、資料範圍）、職責分離（寫程式的 AI 不能自己核准）、測試證據、紀錄完整（誰核准、何時、套用哪版規範）。
關卡設計依 Anthropic《The AI-Native SDLC Playbook》，第 13、17、20、39、46 頁。

## Slide 6: 優先順序：用「多常發生 × 需要判斷」把現行流程的 AI 任務分成四類
優先順序
常發生 × 判斷少
AI 先做，IT 確認
欄位清單、Test Case、Test Data、Unit Test、註解與文件、Release Note
常發生 × 判斷多
AI 起草，IT 逐項審查
程式碼、API 規格、ERD、Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生 × 判斷少
做成範本，重複使用
Deploy Guide、User Guide、Migration Script、部署腳本
少發生 × 判斷多
人決定，AI 只提供資料
接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置
常發生
少發生
需要判斷：少 ─────────────→ 多
怎麼分
多常發生：每個專案、每次改動都會做嗎？越常發生，AI 越能學會、省下的工越多。
需要判斷：要多少專業判斷？做錯的代價多大？判斷越多，越要留給人。
請 IT 團隊現場確認：分類是依現行流程各階段「AI 可以做什麼」整理的初步判斷，有不同意見今天就調整。
方法依 MIT Sloan Management Review〈How to Turn Professional Services Into Products〉，2024：把服務拆成活動，依頻率與認知複雜度評估產品化潛力。

## Slide 7: 每個象限的做法不同，也決定了哪些能做成產品：左上角最先、右下角永遠留給人
優先順序
象限
怎麼做
產品化潛力
對應的產品元件
常發生 × 判斷少
AI 先做，IT 確認
高：最先做
工具包：範本＋規範規則，自動產出
常發生 × 判斷多
AI 起草，IT 逐項審查
中：方法可產品化，判斷不行
陪你做：我們帶客戶建立審查規則
少發生 × 判斷少
做成範本，重複使用
中：做成標準文件
交付手冊與文件範本
少發生 × 判斷多
人決定，AI 只提供資料
低：不產品化
人工關卡與顧問判斷（我們的專業）
意涵：工具包從左上角開始做，最快看到效果、最容易重複賣；右下角是客戶最在意的控制點，也是顧問價值所在，兩者一起賣才完整。

## Slide 8: 市場驗證：同業已經把保險顧問服務做成產品，主流是「預建資產＋顧問導入」
市場驗證
產品化型態
代表做法
對我們的意思
我們怎麼做
加速器＋顧問導入
國際會計師事務所的保險業代理型 AI 藍圖與預建代理；IFRS 17 加速器（業者宣稱 90 天內產出）
最接近我們的模式；客戶會拿來比較
採用：預建資產＋固定範圍與期程
核心系統＋AI 工具組
系統整合商的核心系統 AI 工具組（業者宣稱 300 個以上保險加速器）
和核心系統轉型主題直接重疊
聚焦台灣在地核心系統
軟體／數據產品
國際保險顧問的定價與核保軟體；策略顧問的保險市場資料庫訂閱
產品化程度最高，但維護成本高
長期方向，先不做軟體
方法論與藍圖
策略顧問的 AI-First 藍圖、代理型 AI 核心現代化方法
還不是可單獨購買的產品
我們直接落地到試點
具體公司、產品與來源見附錄 A。資料為業者公開資訊，未經獨立驗證；「宣稱」數字為業者自述。

## Slide 9: 我們的切入點：在地法規、在地核心系統、可稽核的關卡綁在一起，國際方案最難直接套用
市場驗證
1
台灣保險法規內建
委外辦法、公會 AI 與雲端自律規範、金管會 AI 指引，整理成開發流程的檢查清單。
證據：法規檢查清單草稿已完成（附錄 B）
2
懂保險業務與在地系統
理賠、核保、核心系統、IFRS 17 的業務與系統經驗，試點直接用客戶真正在痛的流程。
證據：現行流程與 IT 實作成果（待補）
3
可稽核的人工關卡
五個關卡誰核准、何時核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式。
證據：關卡設計（第 5 頁）
為什麼國際方案難直接套用（推論）：預建代理與藍圖以國際市場為主，套到台灣客製化的舊核心、繁中條款與在地法規時，仍需大量調整。
「難直接套用」為依公開資料的推論，僅供內部討論。

## Slide 10: 建議：一個入門診斷加三種合作方式，對外先推「診斷 → 陪你做試點」
建議
方案
交付
收費模式（建議）
對外策略
原因
準備度診斷
瓶頸地圖、法規檢查、試點建議、導入藍圖
固定價
對外主推
低門檻，客戶容易說好
陪你做｜試點陪跑＋教學
完成的試點、成效報告、範本與審查規則、教材
每個試點固定價，可加里程碑
對外主推
看得到成效，最能證明價值
你自己做｜工具包
範本、規範規則、關卡設定、交付手冊
授權或年費
客戶問了再談
要先從試點累積成熟的資產
幫你做｜駐點開發
程式、文件與完整紀錄
人月或按交付項目
客戶問了再談
偏人力派遣；審計客戶有獨立性限制
計價原則：按「每次診斷」「每個試點」等任務或成果計價，不按工時，讓收入不再只靠人力增加。金額與期程今天決定。
三種合作方式的概念出自 MIT Sloan Management Review〈How to Turn Professional Services Into Products〉，2024（Do it yourself／with me／for me）。

## Slide 11: 價值怎麼證明：試點前雙方講好三個指標和合格線，達標才擴大
指標（可依痛點替換）
怎麼量
基準
合格線
需求定稿時間
從第一次討論到需求說明定稿
試點前量測
雙方約定
第一次審查等待時間
從提交程式到收到第一次審查意見
試點前量測
雙方約定
有完整核准紀錄的改動比例
比對版本紀錄與核准紀錄
試點前量測
雙方約定
結果怎麼用
達標：擴大到下一個團隊。
未達標：一起檢討原因，調整後再試或停止，不擴大。
為什麼這樣做
效益不先寫數字，而是試點開始前一起訂好指標和合格線；數據大多已在版本紀錄與 CI 系統中，不需要另外填表。試點結束，用同一套指標比較前後。
建議
對外不先承諾效益數字；指標可依客戶痛點替換，以三個為限。

## Slide 12: 對每個人的意義：這個方案讓每個團隊都得到想要的東西，投入也講清楚
團隊
得到什麼
需要投入什麼
管理層
一項新的可銷售服務；按任務或成果計價，不只靠人力成長
核定價格區間與人力
IT 團隊
現行流程成為產品核心；實作成果成為對外實績
提供實作成果或現場示範；確認四象限分類
業務與 BA
主導需求分析這一步；需求整理有固定方法與範本
起草範本與法規檢查清單
風險與品質
關卡、紀錄與法規檢查清單讓 AI 使用可控、可稽核
審閱法規檢查清單；確認獨立性原則
對外溝通（短影片）
影片直接用這套流程與示範畫面，內容有實證
提供示範錄影素材
共同點：同一個試點，同時產出工具包第一版、對外實績、影片示範與成效數據，一次投入、多處使用。

## Slide 13: 今天要拍板的五件事，以及接下來三步
要決定的事
負責
期限
四象限分類是否同意
IT 團隊
今天
試點案例：內部真實專案，或理賠進度查詢示範
IT 團隊、BA
今天
對外先推「診斷 → 陪你做試點」
管理層
今天
價格區間、負責人與人力
管理層
今天
法規檢查清單交付審閱；是否承諾「未達標不擴大」
風險與品質、管理層
今天
1 補證據
實作成果或示範；法規清單審閱
2 定案
客戶版簡報與價格定稿
3 第一場工作坊
對齊目標、挑候選試點
原則：客戶資料不放進外部 AI 工具；AI 協助產出的內容對外前一定人工確認；審計客戶推案前先確認獨立性。

## Slide 14: 附錄 A｜同業具體產品與來源（業者公開資訊）
公司
產品／方案
型態
來源（可點擊）
Deloitte
Agentic AI Blueprint for Insurance
加速器＋導入
www.deloitte.com 原文
Deloitte
IFRS 17 Regulatory Assist（與 SAS 合作）
加速器
sas.com 原文
KPMG
IFRS 17 Express, powered by SAS
加速器
sas.com 原文
Capgemini
Guidewire 生成式 AI／代理工具組
核心系統＋AI
www.capgemini.com 原文
WTW
Radar 5（保險定價與核保軟體）
軟體產品
www.wtwco.com 原文
McKinsey
Global Insurance Pools（訂閱資料庫）
數據產品
www.mckinsey.com 原文
McKinsey
代理型 AI 核心現代化
方法論
www.mckinsey.com 原文
BCG
AI-First 產險公司藍圖
方法論
www.bcg.com 原文
完整盤點見 research/productization/保險顧問產品化服務盤點.md。

## Slide 15: 附錄 B｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）
檢查項目
依據
開發流程中怎麼落實
在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理
保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）
導入前判斷並留下紀錄；AI 工具納入委外管理
診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核
保險業作業委外使用雲端服務自律規範
使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄
診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估
保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審
診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任
同上；金管會 AI 指引「治理及問責」
五個人工關卡，各有指定核准人
①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍
個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」
資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰
規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版
金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」
AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練
④ 合併、⑤ 上線
誰要求、AI 產出什麼、誰核准，查得到
金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」
需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存
全程
草稿，待風險與品質及法遵審閱；條文以主管機關公告為準，非法律意見。